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恒天领锐（南京）汽车技术集团股份公司宿舍及室外消防改造工程

邀请招标文件

招 标 人：恒天领锐（南京）汽车技术集团股份公司  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日   期：    2025   年  09 月   15   日
投标须知

前附表

	项目名称
	南京恒天领锐汽车有限公司宿舍及室外消防改造工程

	建设地点
	江苏省南京市溧水区新能源大道97号

	项目概况
	工程名称：宿舍及室外消防改造工程；

工程地点：南京市溧水区新能源大道97号；
工程类型：钢结构厂房；

招标内容：消防改造工程；

划分 1个标段；

（6）工程质量符合国家质量验收标准。

	承包方式
	包工包料

	招标方式
	邀请招标

	资格标准
	1、具有独立订立合同的能力；
2、投标人企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、投标人须具有国家有关部门批准的消防专业承包二级及以上施工资质；

5、项目经理具有注册建造师证建筑安装工程二级(含)以上上并且具有有效的安全生产考核合格证书（B 类）（提供有效期内的证书复印件加盖公章）。
6、资格预审表中的重要内容没有失真或者弄虚作假；

7、投标人企业具备安全生产条件，安全许可证在有效期范围内；

8、投标人企业专职安全生产管理人员安全能力考核证书（C证）
9、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人书面同意其参加其他工程项目投标竞争的；

10、符合法律、法规规定的其他条件。
11、投标单位不允许组成联合体投标

	招标范围
	本次施工总承包工程招标范围包括：宿舍及室外消防改造工程。

	工程工期
	90日历天，计划开工时间为：2026年10月7日（具体开工时间以甲方书面通知为准）

	投标有效期
	90日历天

	工程款支付
	工程款付款条件：

在施工合同签订完成7个工作日内，支付本工程30%预付款；
水管及物料送至现场后，支付至合同价款的50%；
3、工程完工竣工验收合格后，支付至合同价款的80%；

4、决算审计完成后，甲方向乙方支付至审计总价的97%；

5、质保金为结算价款的3%，工程竣工验收合格之日起一年内工程无缺陷并经甲方书面确认后，30日历天内付清（无息）。



	投标文件

份数
	■壹式贰份，其中正本壹份，副本壹份。

在递交纸质投标文件的同时，投标人还必须提供一份电子版投标文件。
电子版投标文件应随同投标文件正本密封提交。

	计价依据

及报价方式
	计价方式：

以清单编制说明为准。
报价方式：

投标人须按照招标文件的要求编制投标报价：

    报价方式按照控制价清单编制，详细见清单编制说明。

此次招标项目为固定单价，签署固定单价合同。

	投标有效期
	投标截止日后90日内有效。

	招标安排
	投标截止时间：2026年09月 23日上午9:00
开标时间：    2026年09月23日上午9:00
现场踏勘：经招标人同意后投标人自行踏勘现场

联 系 人：孙正璇     联系电话：18112968580
投标人必须严格遵循上述时间的规定，否则招标人有权取消其投标资格。

	重要说明
	1、投标人的法定代表人或其授权委托人投标时必须到场并携带本人身份证原件和其授权委托人的授权委托书原件，法定代表人或其授权委托人不能到场或者虽然到场但其授权委托人提供不了授权委托书原件的，招标人将认为其自动放弃投标；

2、投标人的施工进度必须满足土建总包单位的工程施工进度要求。
3、招标文件未详尽事宜，以招标人的统一解释为准。

	投标保证金

金额
	/

	投标保证金

提供方式
	/

	投标保证金

汇款账号
	/

	关于投标保证金的说明
	/


一、总  则

（一）工程概况

1、现场施工条件

（1）建设工程规模：详见前附表之“项目概况”。

（2）场地拆迁及平整情况：   已经完成   ；

（3）施工用水、电：投标人在招标人指定位置自行挂表，费用由投标人承担。结算时按实调整水电费价格，定额含量不调整；
（4）有关勘探资料：招标工程地质勘察工作已经完成，开工前向投标人提供；
（5）其它：               /             。

2、工程资金来源：       企业自筹         。
3、工程资金落实情况：   已经落实         。

（二）投标费用

无论是否中标，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

（三）投标方式

本工程不接受联合体投标。

二、招标文件

（四）招标文件的组成

1、招标文件包括下列内容以及所有按第（五）、（六）条发出的修改澄清通知：

（1）第一章  投标须知及投标须知前附表

（2）第二章  合同

（3）第三章  图纸及技术资料

（4）第四章  投标文件（参考格式）

2、投标人应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后3日内向招标人提出。招标人对于投标人提出的问题，将以书面形式给予解答，由此引起的招标文件的修改将以修改通知的方式发出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关规定，该投标文件有可能被拒绝。

3、本招标文件所指的其它实质性要求和条件是指:

（1）施工组织设计或者施工方案可行；

（2）投标报价符合招标文件规定。
（五）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用下列方式：

投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后3日内以书面形式（包括书面文字、传真）向招标人提出，招标人在收到书面问题在答疑日以书面形式予以解答。逾期未收到投标人的书面疑问，则视为投标人对招标文件无疑义。投标人向招标人递交的所有书面材料均必须加盖投标人印章，无投标人印章的书面材料招标人拒绝接收。

投标人向招标人提交的投标质疑或疑问，以书面形式（包括书面文字、传真）。

在招标人对投标人的投标质疑或疑问予以书面解答前，可以要求提出疑问的投标人提供包括但不限于依据、计算书等有关资料，提出疑问的投标人应在招标人要求的时间内派出专业人员共同进行核对。

2、所有问题的解答，将在投标截止日期之前提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。投标人对招标人提供的招标文件、问题解答所做的推证、解释和结论，招标人概不负责，投标人由于对招标文件、问题解答的任何推证、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，责任均由投标人自负。

（六）招标文件的修改

1、在投标截止日期3天之前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。修改通知将以书面形式发送每一投标人。

3、接到招标人通知后，投标人须在规定的时间（未规定时间的不超过两个工作日）之内前往招标人处领取书面招标文件修改通知。

4、未能在规定时间内领取书面招标文件修改通知的投标人，招标人将再次通知该投标人，将以传真形式将有关书面招标文件修改通知送达该投标人并予以记录备案，无论其是否签收确认均视同招标人已经送达，由此而导致的一切不良后果均由该投标人自行承担。
5、招标文件、修改通知内容发生相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、投标报价

（七）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于：施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、措施、规费、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定、保证工期、质量、文明施工、财务成本等各项费用，以及招标文件、设计施工图纸及施工合同履行过程中包含的明示的、隐含的所有风险、责任等各项费用。

2、投标报价的计价方法：详见投标须知之“计价依据及报价方式”。

3、投标报价编制要求

1）投标人提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可按同样格式扩展）。投标文件的商务标、技术标一律采用A4纸型编制。全部内容应无涂改和行间插字或空行。文字叙述部分中的各种附图、附表一律放在后面，可采用A3纸型。商务标与技术标书同时提交与文字内容相同的技术电子标书各一份，所采用的数据格式为EXCEL及WORD。

投标货币：本工程的投标货币均以人民币报价；

2）投标人在编制投标报价时应充分考虑各种因素、市场风险、施工期间政策性调整、图纸及招标范围内的明示的、潜在的一切风险因素，结算时按照专用条款的约定执行。

3）投标人报价基础为：招标文件、招标人提供的其他资料和投标人现场踏勘，投标人对项目的各项报价，必须以招标文件结合所有设计内容要求和范围确定投标价格,投标报价中应包括符合所有的相关设计内容要求及范围、且不得低于现行规范要求所需的所有费用。

4）除发包人指定品牌、价格、做法之外，其余的工程施工用材料均由投标人自行采购，但是投标人自行采购材料需经发包人、监理工程师的认可，并执行合同条款中的管理规定。在实际合同履行过程中，发包人有权要求投标人更换不符合国家质量标准或者投标人投标时承诺标准的投标材料和设备的品牌。若投标人所购材料的质价不符、或不符合设计及前述要求，发包人要求整改后仍不满足要求，影响施工的，发包人有权将该材料改为发包人供应材或者发包人控制投标人供材，并追究投标人的违约责任。

5）除非招标文件、技术规范和合同另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

6）在施工实施过程中，发包人将对投标人的现场安全文明施工情况进行考评。如考评结果合格，竣工结算时方可计取现场安全文明措施费的基本费、考评费，否则，结算时该项费用从工程结算款中扣除。

四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、投标人的投标文件应包括下列内容：

（1） 投标文件数量要求：壹式贰份，其中正本壹份，副本壹份；

（1）投标文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（U盘或光盘形式）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标单位需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
主要包括下列内容：

1）投标函；

2）投标函附录；

3）法定代表人资格证明书；

4）投标文件签署授权委托书；

5）商务报价

3、招标文件规定的及投标人认为应放入的其他资料

4、投标人应当使用投标文件第五章中所提供的文件格式填写，如果不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

（九）踏勘现场

1、投标人应对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

（十）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”以及电子版的投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件的正本和副本如果出现不一致之处，以投标文件正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章、法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，该授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合规定要求，否则授权委托书无效。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

4、电子版投标文件应随同投标文件正本密封提交。

5、电子版投标文件格式要求参见前附表相关部分内容。

五、投标文件的递交

（十一）投标文件的密封与标志
1、密封：投标人必须将投标文件密封提交，将投标文件装订成册，正本和副本加盖公章并签字，封口处加盖骑缝章。
2、标志：投标人在封袋上都可写明招标人名称、招标编号和工程名称以及投标人的名称、地址、邮编，以及开标时间。

3、电子版投标文件封面应明确招标项目及投标人名称。

（十二）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

2、招标人可以按本文件第（六）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（十三）投标文件的修改与撤回

1、投标人可在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，投标人不得更改投标文件。

2、投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按按本文件第（十二）条规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

3、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得补充、修改、替代或撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开  标

（十四）开标

1、招标人进行公开投标，并现场开标。
2、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
（1） 逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2） 未按招标文件要求密封的。

（3）投标人的法定代表人或其授权委托人在提交投标文件时必须到场并携带本人身份证原件和其授权委托人的授权委托书原件。法定代表人或者其授权委托人不能到场或虽然到场但提供不了以上证明材料原件的，招标人将认为其自动放弃投标。

七、评  标

（十五）评标

1、评标活动

（1）评标会议由招标人负责召开。

（2）评标委员的组成由招标人确定，合理最低价中标。

（3）开标后，直至授予合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。
（4）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人施加的任何行为，都将可能导致其投标被拒绝。

（5）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向招标人索问评标过程的情况和材料。

2、本工程采用下列方式进行评标。

经招标人评审的：最低投标价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格合理且最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。
招标人要求投标人做出书面澄清报告，投标人必须在招标人规定的时间内提供书面证明材料及有关澄清说明。如投标人在规定时间内不能提供，或提供但招标人认定其提供的书面证明材料及有关澄清说明不合理，招标人将认定该投标人的投标不具备中标资格。招标人保留其解释的权利。
（十六）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

2、招标人在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除非招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：
（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。
按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。
投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

（十八）在评标过程中，招标人若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人投标文件以重大偏差论，将作废标处理。

（十九）在评标过程中，招标人若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标人认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

（二十）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，招标人可以否决其投标。

（二十一）招标人将审查每份投标文件是否针对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

（二十二）投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，由招标人评审后按废标处理：

1．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人签字的； 

2．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

3．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

4．投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

5．除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与报名时不一致的；

6．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

8．明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

9．投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

10．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

11．改变招标文件提供的招标范围；

12．改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
13. 未按招标文件要求提供投标报价的电子版投标文件或投标报价的电子投标文件无法导入计算机评标系统；

14．投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 

15．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

16．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
17．经招标人认定投标人的投标报价低于成本价的。

18. 投标人有下列情形之一的，其投标文件作废标处理：
（1）不同投标人的投标文件的分部分项报价错漏一致，且没有合理解释的；

（2）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（3）不同投标人的投标文件相互混装的；

（4）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

（5）其他不应有的雷同。
招标人根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，招标人可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
（二十三）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
八、授予合同

（二十四）中标

1、确定中标人方法：招标人综合评审确定。

2、确定中标人后，招标人将在三个工作日内通知中标人，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

3、中标人应当自招标人发出中标通知书之日起三十日内，与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，给招标人造成的损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
（二十五）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。
2、中标单位的投标报价文件作为合同附件。

3、招标文件未详尽事宜，以招标人解释为准。

  合  同

附件四:《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0216）

  图纸及技术资料

附件一；消防改造施工部图纸及施工图设计说明
附件二：工程量清单
附件三：需要说明的重要事项

  投标文件（参考格式）

                        工程
施工投标文件

投   标   人（盖章）:                            

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:            

日   期：         年       月       日
一 投标函及投标函附录
投标函

南京恒天领锐汽车有限公司：                     
1、我方根据已收到的南京恒天领锐汽车有限公司宿舍及室外消防改造工程单位的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，自愿参加投标报价。并承诺按约定合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方将按招标人的要求                 。我方保证在       天(日历日)内竣工并满足工期节点要求。保证工程质量满足《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》及相关专业质量验收规范（无或不详尽的按相关行业标准），若因我公司原因验收未能一次性达到质量标准，愿支付业主方按未达标单体工程造价1% 的违约金，并按要求立即返工，并在规定的时限内达到相关要求。
3、如果我方中标，我方根据招标文件中对工期的要求，合理配备先进的施工机械，充分应用新技术、新工艺来提高工效等措施，运用先进的管理方法，确保本工程的工期。我方慎重承诺按照招标文件中节点工期要求完成全部工作。因我公司组织不力或其他原因而导致节点日期延误，每迟一天，愿意补偿 0.2 万元/天的违约金。
4、如果我方中标，我方在施工过程中严格执行国家安全生产管理条例，严格按照相关文件规范管理，对各种机械设备专人专机，持证上岗，制定相应安全管理办法，保证正常施工秩序，降低安全事故发生频率。因我公司原因，安全生产文明施工未能达标，我公司愿支付业主方按未达标单体工程造价1%的违约金。

5．如果我方中标，将派出          （项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

6、我方接受招标文件中的工程款支付条件及附件中招标人的要求。

7．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

 投标人：                        (盖章)                              
   法定代表人或委托代理人：                  (盖章或签字)

  日     期：        年    月    日

法定代表人资格证明书
单位名称：                                          .                                              

地    址：                                          .                                          

姓    名：          性    别：        年    龄：        .              

职   务：           系                            的法定代表人。

为施工、竣工和保修                            工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件正背面）

投标人：(盖章)

日  期：       年      月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的          (姓名)为我公司代理人，参加              (招标人)的                   工程的投标活动事宜。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

    代理人：           性  别：                 年  龄：            
单  位：           部  门：                 职  务：            
投标人：                      (盖章)

法定代表人：                  (签字或盖章)

日  期：          年       月      日

（附授权委托人身份证复印件正背面）

分项报价表（详见附件二：工程量清单）
投标人资格标准

1、具有独立订立合同的能力；
2、投标人企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、投标人须具有国家有关部门批准的消防专业承包二级及以上施工资质；

5、项目经理具有注册建造师证建筑安装工程二级(含)以上上并且具有有效的安全生产考核合格证书（B 类）（提供有效期内的证书复印件加盖公章）。
6、资格预审表中的重要内容没有失真或者弄虚作假；

7、投标人企业具备安全生产条件，安全许可证在有效期范围内；

8、投标人企业专职安全生产管理人员安全能力考核证书（C证）
9、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人书面同意其参加其他工程项目投标竞争的；

10、符合法律、法规规定的其他条件。
11、投标单位不允许组成联合体投标

以上材料须并加盖单位公章

附件三、  需要说明的重要事项
一、招标人的要求

1、本工程中，部分主要设备和材料由业主指定技术条件和若干品牌（如有），投标人必须在此范围内选择其一，不得在业主推荐的厂家和品牌以外选择。（所有材料符合国标要求）
 本工程中业主未指定生产厂家或品牌的设备、材料由投标人自行选择，但选择的设备和材料必须满足设计文件和招标文件的技术条件要求，且必须是市场上同类产品品牌中的优良品牌，同时取得发包人的书面认可方可进场。
2、本工程中标人须办理其在施工报建、竣工资料、现场、安全环境、夜间施工、质量、进度、检测试验、消防验收、竣工验收、竣工备案等中的相关手续和工作。 
3、中标人对其自身安全及其原因造成他人、物不安全的行为、损失负全部责任；
4、中标人必须接受业主、监理及相关主管部门的管理方式及要求，办理相关施工手续，按照业主批复的施工进度控制节点进行组织施工，对其自身安全及其原因造成他人、物不安全的行为、损失负全部责任；例如工期三天滚动计划，完不成进行考核；中标人项目管理团队严格执行投标名单与现场人证相符，项目经理、副经理及总工当天任务完不成，工地值班，不影响次日晨会；每天报审人员、机械进场清单及作业情况，与投标文件不符则进行考核；现场所有材料报验、主要材料临时仓库双方共管，严防偷工减料。
5、中标人与其他施工安装单位交叉施工、工艺设备进场安装等，必须接受业主、项目管理单位的协调、管理，业主、项目管理单位有权调整中标人的施工区域及进度而无需延期及费用负责。
6、本工程外另行发包的所有工程，中标人需无条件作为施工总承包人承担办理施工报建、安全监督、环境卫生、竣工资料收集整理、竣工备案、现场协调管理等工作。
7、中标人经发包人允许发包的子项工程，其分包人的资质及能力须取得发包人、项目管理单位的书面认可。

8、中标人不得以任何理由拖欠用于该工程项目农民工的工资等费用并按当地政府的相关政策、规定执行。
10、中标人必须接受与本项目相关的当地政府相关职能部门管理，并按承担相应费用。
